Druk nr……….

Projekt uchwały Zarządu

- UCHWAŁA NR

RADY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

z dnia

w sprawie korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2023-2028.

Na podstawie § 3 pkt 1 oraz § 63 ust. 3 uchwały nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 6698) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wnosi się do Prezydenta Miasta Krakowa o korektę zadania w Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2023-2028:

| ul. Vetulaniego - rozbudowa drogi wraz z budową oświetlenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa |  |  |
| Cel zadania: Poprawa warunków życia mieszkańców |  |  |
| Lata | Fazy realizacji wniosku | Kwota i źródła finansowania |
| 2023 | Opracowanie projektu | 0 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2024 | Opracowanie projektu | 99 000 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2025 | Realizacja zadania | 0 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2026 | Realizacja zadania | 630 000 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |

§ 2.  Wnosi się do Prezydenta Miasta Krakowa o rezygnację zadania w Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2023-2028:

| Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe na skwerze przy placu zabaw Jaremy 1-15 (6 szt.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa |  |  |
| Cel zadania: Poprawa warunków życia mieszkańców |  |  |
| Lata | Fazy realizacji wniosku | Kwota i źródła finansowania |
| 2025 | Rozpoczęcie realizacji zadania | 0 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2026 | Zakończenie realizacji zadania | 18 000 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała zostaje podjęta zgodnie z kompetencjami statutowymi Dzielnicy IV Prądnik Biały celem zapewnienia należytego i sprawnego wykonywania zadań publicznych.

Barbara Polna

Przewodnicząca Rady i Zarządu

Dzielnicy IV Prądnik Biały