Załącznik do projektu uchwały Komisji Rewizyjnej

SPRAWOZDANIE

ZARZĄDU DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizacje zadań

za 2024 r.

Podstawą do przedstawienia niniejszego sprawozdania jest § 57 ust. 4 Statutu Dzielnicy IV Prądnik Biały.

1. Skład i prace Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały

W okresie sprawozdawczym Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały pracował w niezmienionym składzie tj.:

Pani Barbara Polna – Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały; Pan Michał Kończakowski – Zastępca Przewodniczącej Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz członkowie: Pani Ewelina Dziwak, Grzegorz Chmurzyński, Szymon Lidwin, gdzie wykonywał bieżącą pracę.

Zarząd odbył 49 posiedzeń, gdzie zajmował się:

- całokształtem zakresu działań Rady Dzielnicy,

- przygotowywaniem i opiniowaniem projektów uchwał Zarządu i Rady Dzielnicy,

- przygotowaniem odpowiedzi na wnioski i interwencje.

Ponadto członkowie Zarządu uczestniczyli w wielu spotkaniach związanych ze współpracą z jednostkami Urzędu Miasta Krakowa oraz innymi instytucjami rządowymi i samorządowymi, a także radnymi miasta, posłami, senatorami.

Do biura Rady wpłynęło 2174 pism, które zostały skierowane do rozpatrzenia według kompetencji przez komisje problemowe i Zarząd, który przygotował i wysłał 540 pism.

###### 2. Uchwały Zarządu

W 2024 r. Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały podjął 82 uchwał (1/Z/2024-82/Z/2024).

Uchwały dotyczyły m. in. delegowania członków Rady do zadań, o których mowa w § 4 pkt 3 Statutu Dzielnicy IV, wydania opinii do koncepcji, projektów przebudowy chodników, dróg, wydania opinii zbycia działek oraz innych istotnych dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Dzielnicy IV Prądnik Biały.

Uchwały do wglądu na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=177252

Ponadto na posiedzeniach Zarządu w roku 2024 przygotowano 46 projektów uchwał na posiedzenia Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.

3. Kontakt z mieszkańcami

W okresie sprawozdawczym wydano 3 numery „Gazety Lokalnej”, w której zamieszczono informacje na temat m.in.:

- pracy Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały,

- podziale środków finansowych,

- problemach i wydarzeniach lokalnych,

- bieżących inwestycjach miejskich oraz dzielnicowych,

- bieżących remontach i modernizacjach na terenie Rady Dzielnicy.

W „Gazecie Lokalnej” znalazły się również ogłoszenia i komunikaty urzędowe. Opisano szereg znaczących wydarzeń mających związek z dzielnicą, konkursy oraz lokalne wydarzenia kulturalne. Poruszane były tematy ważne społecznie. Z „Gazetą” współpracowali: mieszkańcy dzielnicy, uczniowie, nauczyciele szkół i przedszkoli, a także działacze klubów sportowych i organizacji pozarządowych oraz seniorzy.

Pod adresem https://dzielnica4.krakow.pl/ działała strona internetowa Dzielnicy IV Prądnik Biały, na której zamieszczane były informacje m.in. o: terminach sesji Rady Dzielnicy IV, posiedzeniach komisji problemowych Dzielnicy IV oraz ogłoszenia o ważnych wydarzeniach lokalnych, obwieszczenia, a także wydania „Gazety Lokalnej” w wersji elektronicznej.

Rada i Zarząd zorganizowali, współorganizowali, dofinansowali oraz patronowali licznym inicjatywom:

- „Zaczytany Prądnik Biały”;

- Festyny dzielnicowe, wydarzenia kulturalne i spotkania integracyjne;

- Dofinansowanie działalności kulturalnej w klubach CK Dworek Białoprądnicki Wena i Łokietek;

- Konkursy szkolne i przedszkolne;

- Dofinansowanie letnich, bezpłatnych imprez kulturalnych;

- Organizowanie wydarzeń kulturalnych i wydarzeń integrujących społeczność lokalną;

- Zdrowie psychiczne. Edukacja emocjonalna;

- Bezpieczeństwo w sieci – edukacja senioralna;

- Konkurs fotograficzny "Prądnik Biały" – IV edycja;

- Festiwal Małej Literatury;

- Białoprądnickie Warsztaty Dziennikarstwa;

- Wsparcie przy utworzeniu filii nr 57 Biblioteki Kraków przy ul. Ks. Józefa Meiera 16 c;

- Dni Dziecka, Dni Dzielnicy, Dni Seniora;

- Wydarzenie Osobowość Prądnika;

- Azorski Festiwal z Dynią;

- Krakowskie Spotkania Podróżników;

- Cykliczne akcje krwiodawstwa „W moich żyłach płynie Twoja krew”;

- „Ekomuzeum Prądnika. Spacerowniki";

- Warsztaty dla seniorów Klubu Seniora nr 4;

- Spotkania integracyjne i wycieczki dla seniorów, osób niepełnosprawnych szczególnie niedowidzących i niewidomych;

- Krakowskie Centrum Seniora MDDPS Klub Samopomocy ul. Krowoderskich Zuchów – dofinansowanie spotkań integracyjnych;

- PAL „Na Żabińcu” - dofinansowanie działań;

- Białoprądnicki Program Wsparcia Edukacyjno-Kulturalnego dla Osób Potrzebujących;

- Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ze służbami (Policja, Straż Miejska) oraz zakup dźwiękowych alarmów osobistych dla osób starszych;

- Dofinansowanie miniturnieju rzucania do kosza.

4. Sprawozdanie z rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały za rok 2024.

| NAZWA DZIEDZINY/ LISTA ZADAŃ | KWOTA PLANOWANA | KWOTA WYDATKOWANA | POZOSTAŁOŚĆ | OPIS WYKONANEGO ZAKRESU PRAC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A) ROBOTY BUDOWLANE PRZY ISTNIEJĄCYCH ŻŁOBKACH, PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, KTÓRYCH PROWADZENIE STANOWI ZADANIA WŁASNE GMINY | 884 950,00 zł | 884 194,75 zł | 755,25 zł |  |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa- wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej i inne prace remontowe | 40 000,00 zł | 39 678,89 zł | 321,11 zł | Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono oświetlenie na sali gimnastycznej. |
| Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza- dokończenie malowania klatek schodowych i inne prace remontowe | 35 000,00 zł | 34 999,99 zł | 0,01 zł | Zadanie zrealizowane - malowanie klatek schodowych i inne prace remontowe |
| Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza- prace remontowe | 21 000,00 zł | 20 995,61 zł | 4,39 zł | Zadanie zrealizowane - prace remontowe |
| Przedszkole nr 62, ul. Prądnicka 72 b – wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont schodów i inne prace remontowe | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 0,00 zł | Wymiana rynien, rur spustowych i obróbki blacharskie, Remont schodów i inne prace remontowe - zadnie zrealizowane |
| Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego- wymiana oświetlenia z malowaniem i inne prace remontowe | 30 000,00 zł | 29 920,99 zł | 79,01 zł | Wymiana oświetlenia z malowaniem . Zadanie zostało zrealizowane. |
| Przedszkole nr 29, ul. Pigonia 2a - wymiana drzwi w kotłowni, drzwi do sal i pomieszczeń administracyjnych oraz inne prace remontowe | 50 000,00 zł | 49 999,94 zł | 0,06 zł | Wymiana drzwi w kotłowni, drzwi do sal i innych pomieszczeń oraz inne prace remontowe. Zadanie zostało zrealizowane |
| Przedszkole nr 29, ul. Pigonia 2a – remont sanitariatów i inne prace remontowe | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | Remont sanitariatów - zadanie zostało zrealizowane |
| Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Czerwieńskiego- wymiana ogrodzenia III etap i inne prace remontowe | 60 000,00 zł | 59 999,98 zł | 0,02 zł | Zadanie zrealizowane - wymiana ogrodzenia |
| Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu „Skała AK- wymiana drzwi do sal lekcyjnych i inne prace remontowe | 40 000,00 zł | 39 999,99 zł | 0,01 zł | Wymiana drzwi - zadanie zrealizowane |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 14, ul. Stawowa - Malowanie górnego korytarza i wymiana drzwi oraz inne prace remontowe | 110 000,00 zł | 109 999,99 zł | 0,01 zł | Zadanie zrealizowane - malowanie górnego korytarza, wymiana drzwi i inne prace remontowe |
| Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej - remont parkietów i inne prace remontowe | 60 000,00 zł | 59 999,98 zł | 0,02 zł | Montaż, demontaż, cyklinowanie i lakierowanie parkietu. Zadanie zostało zrealizowane. |
| Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej- doposażenie ogrodu jordanowskiego i inne prace remontowe | 40 000,00 zł | 39 999,99 zł | 0,01 zł | Modernizacja doposażanie ogrodu jordanowskiego. Zadanie zostało zrealizowane. |
| Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21- remont parkietów oraz inne prace remontowe | 60 000,00 zł | 59 664,36 zł | 335,64 zł | Remont parkietu - zadanie zostało zrealizowane. |
| Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia- wymiana piłkochwytów i inne prace remontowe | 40 000,00 zł | 39 999,99 zł | 0,01 zł | Zadanie zrealizowane -wymiana piłkochwytów i inne prace remontowe. |
| Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Pigonia- prace remontowe | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł | 0,00 zł | Zadanie zrealizowane - prace remontowe dot. Zabezpieczenia otwartej przestrzeni na klatkach schodowych |
| Żłobek nr 25, ul. Ehremberga 3- remont tarasu przy grupie I i inne prace remontowe | 85 000,00 zł | 85 000,00 zł | 0,00 zł | Wykonano remont tarasu przy grupie I |
| Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza- remont placu zabaw i inne prace remontowe | 13 950,00 zł | 13 945,05 zł | 4,95 zł | Zadanie zrealizowane - remont placu zabaw i inne prace remontowe |
| Zespół Szkolno Przedszkolny nr 12, ul. Meiera 16D – montaż zamka elektrycznego na aplikację we furtce zewnętrznej | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | Zadanie zrealizowane - montaż zamka elektrycznego na aplikację we furtce zewnętrznej |
| Przedszkole nr 29, ul. Pigonia 2a – częściowa naprawa dachu i inne prace remontowe | 10 000,00 zł | 9 990,00 zł | 10,00 zł | Częściowa naprawa dachu - zadanie zostało zrealizowane |
| B) ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z: OGRÓDKAMI JORDANOWSKIMI, ZIELEŃCAMI I SKWERAMI | 876 500,00 zł | 876 499,14 zł | 0,86 zł |  |
| Zagospodarowanie działki nr 382/9 obr. K-44 przy ul. Pielęgniarek na skwer zielony wraz z placem zabaw (zadanie w WPF) | 301 500,00 zł | 301 500,00 zł | 0,00 zł | Zadanie w trakcie realizacji: 1 500zł - odebrano II etap dokumentacji projektowej (opłata za pozyskane opinie i decyzje formalno - prawne). W trakcie realizacji I etapu zagospodarowania: 300 000 zł - kwota wydatkowana na zakup materiałów budowlanych i urządzeń zabawowych. Planowany termin wykonania do 20.05.2025 r. |
| Budowa pitników w Parku Krowoderskim | 82 626,00 zł | 82 625,14 zł | 0,86 zł | Zadanie zrealizowane. Wybudowano 6 szt. poideł na terenie Parku Krowoderskim. |
| Modernizacja placu zabaw ul. Opolska, Jaremy - realizacja inwestycji (zadanie w WPF) | 270 000,00 zł | 270 000,00 zł | 0,00 zł | W trakcie realizacji III etapu doposażenia placu zabaw. Zakupiono zestaw zabawowy "Linarium". Planowany termin zakończenia robót budowlanych do 16.04.2025 r. |
| Zazieleniamy Prądnik | 180 000,00 zł | 180 000,00 zł | 0,00 zł | Zadanie zrealizowane. Wykonano nasadzenia na terenie Dzielnicy IV: 25 szt. drzew, 2 328 szt. krzewów, 140 szt. traw ozdobnych, 430 m2 rekultywacji trawników. |
| Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł | 0,00 zł | Zadanie zrealizowane. W ramach robót budowlanych wykonano: modernizację istniejącego ogrodzenia poprzez wykonanie trzech śluz, utwardzono teren przy śluzie na wybiegu użytkowanym przez mniejsze psy, posadowiono dwie tablice z regulaminem psiego wybiegu. Opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową dla doposażenia psiego wybiegu w Parku Krowoderskim. |
| Budowa fontanny w Parku Krowoderskim | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Uchwałą nr X/108/2024 rady Dzielnicy IV z dnia 28 sierpnia 2024 r. wprowadzono korektę do WPF oraz do WPI Miasta Krakowa na lata 2023-2028. Termin realizacji zmieniono na lata 2026-2028. |
| Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie Dzielnicy IV | 7 374,00 zł | 7 374,00 zł | 0,00 zł | Zadanie zrealizowane. Posadowiono 4 ławki na terenie Dzielnicy IV w lokalizacjach: ul. Weissa - działka nr 539/2 obr. K-41, ul. Bratysławska- działka nr 680/1 obr. K-44, ul. Krowoderskich Zuchów- działka nr 556/4 obr. K-44, ul. Pużaka- działka nr 654/14 obr. 41 Krowodrza |
| C) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ DRÓG GMINNYCH KLASY DOJAZDOWEJ | 2 029 201,00 zł | 1 930 200,10 zł | 99 000,90 zł |  |
| Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ulicę Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej (zadanie w WPF) | 96 654,00 zł | 96 653,40 zł | 0,60 zł | Zadanie zrealizowano |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Zdrowej - zlokalizowanego w okolicy wjazdu do SP107 (zadanie w WPF) | 60 270,00 zł | 60 270,00 zł | 0,00 zł | Projekt wykonany i zafakturowany. Zadanie do realizacji w 2025 roku |
| ul. Vetulaniego – rozbudowa drogi wraz z budową oświetlenia (zadanie w WPF) | 99 000,00 zł | 0,00 zł | 99 000,00 zł | Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa nie została zakończona w 2024 roku. Środki finansowe na zapłacenie dokumentacji projektowej zostały wprowadzone do BMK w ramach zadań okołomiejskich pod nr ZDMK/T1.95/25, kwota 99 000 zł. |
| ul. Jazowa - budowa oświetlenia (zadanie w WPF) | 53 800,00 zł | 53 800,00 zł | 0,00 zł | Zadanie zrealizowano |
| ul. Czerwieńskiego - zatoczka Kiss&Ride (zadanie w WPF) | 214 440,00 zł | 214 439,70 zł | 0,30 zł | Zadanie zrealizowano |
| Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 25 (zadanie w WPF) | 36 000,00 zł | 36 000,00 zł | 0,00 zł | Projekt wykonany i zafakturowany. Zadanie do realizacji w 2025 roku. |
| Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 33 (zadanie w WPF) | 37 884,00 zł | 37 884,00 zł | 0,00 zł | Projekt wykonany i zafakturowany. Zadanie do realizacji w 2026 roku. |
| Projekt i utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13 (zadanie w WPF) | 45 018,00 zł | 45 018,00 zł | 0,00 zł | Projekt wykonany i zafakturowany. Trwa proces wyłonienia Wykonawcy. |
| Prace remontowe infrastruktury drogowej wg wskazań Dzielnicy. | 1 386 135,00 zł | 1 386 135,00 zł | 0,00 zł | Zadanie zrealizowano: ul. Pużaka 13-19 – remont jezdni i zatoki parkingowej; skrzyżowanie ulic Łokietka/Gaik/Na Zielonki – remont tarczy; ul. Szopkarzy 2,4,6 – remont chodnika, ul. Krowoderskich Zuchów 23 – remont drogi wewnętrznej; ul. Bobrzeckiej 7 i Reja – remont chodnika; ul. Siemaszki – Pielęgniarek – remont chodnika pomiędzy ulicami; ul. Krowoderskich Zuchów 19- remont chodnika; ul. Gaik Boczna – remont nawierzchni tłuczonej; ul. Fieldorfa Nila – remont chodnika |
| D) ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z LOKALNĄ INFRASTRUKTURĄ SPORTOWA I REKREACYJNĄ | 76 500,00 zł | 70 398,58 zł | 6 101,42 zł |  |
| KS Clepardia - Dofinansowanie renowacji murawy i zakup sprzętu sportowego wg wskazań Dzielnicy | 55 000,00 zł | 50 338,58 zł | 4 661,42 zł | Przeprowadzono renowację murawy boiska - mniejsze wykonie w stosunku do planu wynika z otrzymanego zwrotu podatku Vat w kwocie 3 703,70 zł; zakupiono piłki do gry w piłkę nożną - mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika z otrzymanego zwrotu podatku Vat w kwocie 929,72 zł |
| KS Bronowicki - renowacja murawy i zakup sprzętu sportowego wg wskazań Dzielnicy | 21 500,00 zł | 20 060,00 zł | 1 440,00 zł | Przeprowadzono prace pielęgnacyjne nawierzchni naturalnego boiska trawiastego na terenie Bronowickiego KS przy ul. Jasnogórskiej 151 , zakupiono asortyment sportowy na potrzeby klubu - mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika z otrzymanego zwrotu podatku Vat w kwocie 1 404,80 zł |
| E) LOKALNE WYDARZENIA: OŚWIATOWE, KULTURALNE, SPORTOWE I REKREACYJNE | 669 050,00 zł | 642 077,00 zł | 26 973,00 zł |  |
| „Zaczytany Prądnik Biały” | 16 000,00 zł | 16 000,00 zł | 0,00 zł | Zakupiono księgozbiór za kwotę 16 000 zł w ilości 522 vol. W następującym podziale: Filia nr 16 - 2500 zł 85 vol., Filia nr 17 - 1000 zł 35 vol., Filia nr 18 - 2 000zł 65 vol., Filia nr 19 - 1000 zł 36 vol., Filia nr 20 - 3 500 zł 120 vol., Filia nr 57 - 6000 zł 181 vol. |
| Festyny dzielnicowe według wskazań dzielnicy | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 0,00 zł | Wynajem urządzeń rekreacyjnych, zakup nagród, art. spożywczych, materiałów plastycznych, animacje. |
| Dofinansowanie działalności w klubach CK Dworek Białoprądnicki Wena i Łokietek wg wskazań Dzielnicy | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | 0,00 zł | Organizacja warsztatów dla dzieci, materiały plastyczne, materiały na warsztaty, wynagrodzenie dla prowadzących. |
| Konkursy szkolne i przedszkolne według wskazań dzielnicy | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | Organizacja konkursów, zakup nagród, słodycze, dekoracje świąteczne. |
| Dofinansowanie letnich, bezpłatnych imprez kulturalnych | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | 0,00 zł | Organizacja koncertów, wynagrodzenie artystów, ZAiKS |
| Organizacja wydarzeń kulturalnych i wydarzeń integrujących społeczność lokalną wg wskazań dzielnicy | 81 050,00 zł | 81 050,00 zł | 0,00 zł | Organizacja konkursów, koncertów, zakup artykułów plastycznych, nagród, honoraria wykonawców, artykuły spożywcze, catering. |
| Zdrowie psychiczne. Edukacja emocjonalna | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | 0,00 zł | Prowadzenie warsztatów dla dzieci i rodziców, konsultacji szkoleniowych dla nauczycieli. |
| Bezpieczeństwo w sieci – edukacja senioralna | 42 000,00 zł | 42 000,00 zł | 0,00 zł | Warsztaty dla seniorów w zakresie obsługi komputerów, smartfonów, mediów społecznych, weryfikacji informacji internetowej, wynagrodzenie prowadzących. |
| Konkurs fotograficzny "Prądnik Biały" – IV edycja | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | Zakup nagród, upominki |
| Festiwal Małej Literatury | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | Realizacja spotkań autorskich, zakup książek, bookcrossing. |
| Białoprądnickie Warsztaty Dziennikarstwa | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | Spotkania edukacyjno - dziennikarskie, wynagrodzenie prowadzących. |
| Wsparcie przy utworzeniu filii nr 57 Biblioteki Kraków przy ul. Ks. Józefa Meiera 16 c | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 0,00 zł | W 2024 roku środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, pracownikom Filii nr 57 Biblioteki Kraków |
| Dni Dzielnicy, Dni Dziecka, Dni Seniora | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 0,00 zł | Organizacja warsztatów dla dzieci, dla seniorów, materiały plastyczne, gry wielkoformatowe, wynagrodzenia dla prowadzących, honoraria uczestników koncertów, druk ulotek, obsługa medyczna, wynajem urządzeń rekreacyjnych, catering. |
| "Ekomuzeum Prądnika. Spacerowniki" (dot. Uchwały Nr LXXXIII/647/2023 Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały z dnia 16 listopada 2023 r.) | 50 000,00 zł | 23 027,00 zł | 26 973,00 zł | Dofinansowanie przeznaczone na wypłatę honorariów za przygotowanie tekstów do przewodnika, projektu publikacji obejmującego projekt ilustracji i okładki oraz przygotowanie do druku, za redakcję i korektę tekstów. |
| F) PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW - "BEZPIECZNY KRAKÓW" | 429 500,00 zł | 429 475,81 zł | 24,19 zł |  |
| KP III - płatne służby | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 0,00 zł | W dniu 07.02.2024 r. zostało podpisane porozumienie z Komendą Miejską Policji w Krakowie nr W/V/18/OC/2/2024, dotyczące realizacji zadań statutowych Dzielnic przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie - podpisano 3 aneksy. Rozliczono 30.12.2024 r. Zadanie wykonane w całości. |
| KP III - materiały profilaktyczne | 500,00 zł | 500,00 zł | 0,00 zł | 19.02.2024 r. podpisano porozumienie W/V/25/OC/4/2024 z Komendą Wojewódzką Policji dotyczące zakupu materiałów edukacyjnych oraz drobnego sprzętu (alkomaty, narkotestery itp.) dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie z wyszczególnieniem Komisariatów, dla których zaplanowano zakupy - podpisano 3 aneksy. rozliczono 07.01.2025 r. Zadanie wykonane w całości. |
| KP III - narkotestery | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 0,00 zł | Zakupiono lustro, tablicę such. magn, meble oraz lampę na biurko. Kupiono również rolety oraz telewizor łączna kwota 26 102 zł. Wykonano dokumentację przetargową na roboty budowlane. Wykonano remont pomieszczeń socjalnych JRG5 na łączną kwotę 143 897 zł. zadanie zakończono. |
| JRG 5 - Poprawa warunków socjalnych | 170 000,00 zł | 169 999,00 zł | 1,00 zł |  |
| SM Oddział II Krowodrza - remont i adaptacja pomieszczeń siedziby oddziału II Krowodrza | 120 000,00 zł | 120 000,00 zł | 0,00 zł | Wykonano prace remontowe polegające na demontażu okien, a następnie montażu w to miejsce nowych w budynku będącym siedzibą O.II Krowodrza SMMK znajdującym się w Krakowie przy ul. Stachiewicza 3. zadanie zostało zrealizowane. |
| SM Oddział II Krowodrza - zakup materiałów profilaktycznych dla uczestników zajęć | 4 000,00 zł | 3 999,62 zł | 0,38 zł | Zakupiono materiały profilaktyczne (breloki odblaskowe, opaski odblaskowe, smycze odblaskowe z logo SMMK, zakładki do książek z informacją o SMMK, książeczki pn. "Moje znaki drogowe", "Mój kodeks drogowy", lampki rowerowe itp.). Zadanie została zrealizowane |
| SM Oddział II Krowodrza - zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych przez SMMK | 6 000,00 zł | 5 988,25 zł | 11,75 zł | Zakupiono nagrody na konkursy (torby, worki, plecaki, piłki, gry planszowe itp. ). Zadanie zostało zrealizowane. |
| SM Oddział II Krowodrza -dodatkowe patrole | 10 000,00 zł | 9 988,94 zł | 11,06 zł | Wynagrodzenie osobowe prac. - dodatkowe patrole ZUS, Fundusz Pracy. Zadanie zostało zrealizowane. |
| Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krakowie - Toniach | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 0,00 zł | W dniu 07.06.2024 r. została podpisana umowa nr W/II/134/OC/4/2024 na sfinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Tonie. Umowa została rozliczona w dniu 20.09.2024 r. Kwota została wykorzystana w całości. |
| G) DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 272 037,00 zł | 272 036,32 zł | 0,68 zł |  |
| Dostosowanie przejść dla pieszych w zakresie m. in. zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wg wskazań Dzielnicy | 189 945,00 zł | 189 945,00 zł | 0,00 zł | Zadanie zrealizowano: ul. Pużaka 23 – remont chodnika, skrzyżowanie ulic Łokietka/Gaik/Na Zielonki – remont tarczy skrzyżowania, ul. Kluczborska 4 – remont ciągu pieszego, ul. Zielińska – remont chodnika; ul. Fieldorfa Nila – remont chodnika |
| Dofinansowanie działalności Krakowskiego Centrum Seniora – Dom nr 5 ul. Nad Sudołem 32 – organizacja zajęć z niepełnosprawnymi mieszkańcami Dzielnicy IV | 21 092,00 zł | 21 092,00 zł | 0,00 zł | Środki wykorzystano na realizację zadań związanych z działalnością statutową jednostki, w tym udzielania świadczeń w zakresie podnoszenia sprawności i aktywności oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich Uczestników Domu nr 5. W ramach działań zorganizowano wyjazdy integracyjne, warsztaty, zakup biletów do kina, zakupiono również tekstylia, materiały plastyczne, papiernicze, pasmanteryjne, mydlarskie, dekoracyjno-okolicznościowe do prowadzenia zajęć arte - i ergoterapii, zajęć kreatywnych oraz treningów funkcji poznawczych. |
| Przedszkole nr 121 - Kynoterapia i Hipoterapia | 30 000,00 zł | 30000 | 0,00 zł | Przewóz dzieci samochodem specjalistycznym, zajęcia specjalistyczne z psem, spotkanie integracyjne dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, zajęcia z hipoterapii - zadanie zostało zrealizowane. |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16 - Przedszkole nr 30 - Zajęcia terapeutyczne (terapia sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) | 5 000,00 zł | 4999,32 | 0,68 zł | Zadanie zrealizowane. Zajęcia plastyko- sensoryczne dla dzieci przedszkolnych. |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16 – remont i wymiana urządzeń na placu zabaw | 26 000,00 zł | 26000 | 0,00 zł | Zadanie zrealizowane. Remont i wymiana urządzeń na placu zabaw. |
| H) DZIELNICOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ |  |  |  |  |
| I) DZIELNICWY PROGRAM WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEKOSWIATOWYCH, KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA | 109850 | 109 810,00 zł | 109 850,00 zł |  |
| Warsztaty dla seniorów Klubu Seniora nr 4 | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | Wykłady, warsztaty dla seniorów, wynagrodzenie prowadzących. |
| Spotkania integracyjne i wycieczki dla seniorów, osób niepełnosprawnych szczególnie niedowidzących i niewidomych | 63 850,00 zł | 63 850,00 zł | 0,00 zł | Organizacja eventu, wycieczki, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, art. spożywcze, warsztaty. |
| Krakowskie Centrum Seniora MDDPS Klub Samopomocy ul. Krowoderskich Zuchów – dofinansowanie spotkań integracyjnych | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 0,00 zł | Środki wykorzystano na realizację zadań związanych z działalnością statutową jednostki, w tym udzielania świadczeń w zakresie podnoszenia sprawności i aktywności oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich Uczestników Klubu Samopomocy, przy ul. Krowoderskich Zuchów 6. W ramach działań zorganizowano wyjście do groty solnej, warsztaty artystyczne i florystyczne oraz dofinansowano piknik. |
| PAL „Na Żabińcu” - dofinansowanie działań | 14 000,00 zł | 13 960,00 zł | 40,00 zł | W ramach projektu pn. "ZaPALeni do Aktywności 2024" w roku 2024 odbyło się: 20 międzypokoleniowych zajęć z rękodzieła, 27 warsztatów z robotyki dla dzieci oraz warsztaty tworzenia Palm Wielkanocnych i wieńców świątecznych. Zakupiono również rośliny do ogrodu Społecznego. realizacja projektu w takiej formie pozwoliła na pogłębianie pozytywnych stosunków sąsiedzkich, otwartości w grupie i propagowania aktywnego spędzania wolnego czasu. |
| Białoprądnicki Program Wsparcia Edukacyjno-Kulturalnego dla Osób Potrzebujących | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | 0,00 zł | Warsztaty edukacyjne dla dzieci, zakup upominków, gadżetów, paczki świąteczne. |
| J) WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJACYMI NA OBSZARZE DZIELNICY |  |  |  |  |
| K) KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY | 89 155,00 zł | 87 194,64 zł | 1 960,36 zł |  |
| Redakcja gazetki | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 0,00 zł | Zrealizowano zadanie: zawarto i zrealizowano umowę. |
| Druk gazetki | 40 955,00 zł | 38 996,64 zł | 1 958,36 zł | Zrealizowano zadanie: udzielono zamówienie publiczne, zawarto i zrealizowano umowę; kwota 1 949,83 zł była zabezpieczona na ew. waloryzację umowy na druk gazetki |
| Kolportaż | 13 700,00 zł | 13 698,00 zł | 2,00 zł | Zrealizowano zadanie: zawarto i zrealizowano umowę. |
| Strona www Dzielnicy IV Prądnik Biały | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | Zrealizowano zadanie: zawarto i zrealizowano umowę. |
| Modernizacja strony internetowej | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 0,00 zł | Zrealizowano zadanie: zawarto i zrealizowano umowę. |
| L) DZIELNICOWE PROGRAMY ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ISTNIEJĄCEJ MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ W ZAKRESIE DRÓG INNYCH NIŻ TE WYMIENIONE W §3 pkt.1. lit. C STATUTÓW DZIELNIC |  |  |  |  |
| Ł) OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO BIUROWA RADY I ZARZĄDU DZIELNICY | 4 000,00 zł | 3 993,04 zł | 6,96 zł |  |
| Zakup artykułów | 2 500,00 zł | 2 497,91 zł | 2,09 zł | W ramach zadania OU/DBR dokonano zakupu art. Gospodarczych oraz środków czystości na potrzeby siedziby biura Rady Dzielnicy IV Prądnik biały |
| Zakup artykułów do biura rady | 1 500,00 zł | 1 495,13 zł | 4,87 zł | W ramach zadania OU/DBR dokonano zakupu art. Spożywczych na potrzeby obsługi siedziby biura Rady Dzielnicy IV Prądnik biały |
| M) ŚRODKI NIEROZDYSPONOWANE (REZERWA) |  |  |  |  |
| rezerwa |  |  |  |  |
| N) POZOSTAŁE WYNIKAJACE Z ZAPISÓW STATUTÓW |  |  |  |  |
| RAZEM (suma dziedzin: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+Ł+M+N) | 5 440 743,00 zł | 5 305 879,38 zł | 134 863,62 zł |  |

Budżet przeznaczony w roku 2024 do dyspozycji Dzielnicy IV Prądnik Biały został zrealizowany 
w 97, 52 %.