Druk nr……….

Projekt uchwały Zarządu

- UCHWAŁA NR

RADY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

z dnia

w sprawie korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2023-2028.

Na podstawie § 3 pkt 1 oraz § 63 ust. 3 uchwały nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 6698) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wnosi się do Prezydenta Miasta Krakowa o korektę zadań w Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2023-2028:

| Budowa oświetlenia dedykowanego przy ul. Banacha |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa |  |  |
| Cel zadania: Poprawa warunków życia mieszkańców |  |  |
| Lata | Fazy realizacji wniosku | Kwota i źródła finansowania |
| 2025 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej | 0 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2026 | Zakończenie dokumentacji projektowej i realizacja zadania | 55 000 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| Budowa oświetlenia dedykowanego przy ul. Żabiniec |  |  |
| Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa |  |  |
| Cel zadania: Poprawa warunków życia mieszkańców |  |  |
| Lata | Fazy realizacji wniosku | Kwota i źródła finansowania |
| 2025 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej | 0 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2026 | Zakończenie dokumentacji projektowej i realizacja zadania | 55 000 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| Projekt i utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13 |  |  |
| Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa |  |  |
| Cel zadania: Poprawa warunków życia mieszkańców |  |  |
| Lata | Fazy realizacji wniosku | Kwota i źródła finansowania |
| 2023 | Realizacja inwestycji | 0 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2024 | Zakończenie dokumentacji projektowej | 45 018 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2025 | Realizacja budowy | 341 901 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |

§ 2.  Wnosi się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie nowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2023-2028:

| Modernizacja Smoczego Skweru przy ul. Krowoderskich Zuchów |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jednostka realizująca: Zarząd Zieleni Miejskiej |  |  |
| Cel zadania: Poprawa warunków życia mieszkańców |  |  |
| Lata | Fazy realizacji wniosku | Kwota i źródła finansowania |
| 2026 | Budowa (rozpoczęcie robót budowlanych) | 800 000 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2027 | Budowa (kontynuacja robót budowlanych) | 600 000 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2028 | Budowa (kontynuacja robót budowlanych) | 600 000 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |

§ 3.  Wnosi się do Prezydenta Miasta Krakowa o rezygnację zadania w Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2023-2028:

| Rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Ks. Siemaszki 33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa |  |  |
| Cel zadania: Poprawa warunków życia mieszkańców |  |  |
| Lata | Fazy realizacji wniosku | Kwota i źródła finansowania |
| 2023 | Opracowanie dokumentacji projektowej | 0 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2024 | Opracowanie dokumentacji projektowej | 37 884 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2025 | Realizacja zadania | 0 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2026 | Realizacja zadania | 170 000 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV |

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała zostaje podjęta zgodnie z kompetencjami statutowymi Dzielnicy IV Prądnik Biały celem zapewnienia należytego i sprawnego wykonywania zadań publicznych.

Barbara Polna

Przewodnicząca Rady i Zarządu

Dzielnicy IV Prądnik Biały