Druk nr……….

Projekt uchwały Zarządu

- UCHWAŁA NR

RADY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

z dnia

w sprawie korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2023-2028.

Na podstawie § 3 pkt 1 oraz § 63 ust. 3 uchwały nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 6698) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wnosi się do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie korekty do zadań 
w Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa w latach 2023-2028:

| Modernizacja placu zabaw przy UL. Opolskiej za blokiem nr 21 - działka 4/2, K-44 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jednostka realizująca: Zarząd Zieleni Miejskiej |  |  |
| Cel zadania: Poprawa warunków życia mieszkańców |  |  |
| Lata | Fazy realizacji wniosku | Kwota i źródła finansowania |
| 2025 | Dokumentacja projektowa | 300 000 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2026 | Opracowanie dokumentacji, realizacja robót budowlanych | 350 000 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2027 | Realizacja zadania II etap | 350 00 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| Modernizacja strefy z urządzeniami sportowymi przy ul. Bobrzeckiej 3 |  |  |
| Jednostka realizująca: Zarząd Zieleni Miejskiej |  |  |
| Cel zadania: Poprawa warunków życia mieszkańców |  |  |
| Lata | Fazy realizacji wniosku | Kwota i źródła finansowania |
| 2025 | Opracowanie dokumentacji | 20 000 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2026 | Opracowanie dokumentacji, realizacja robót budowlanych | 150 000 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| Budowa oświetlenia dedykowanego w ul. Sosnowieckiej |  |  |
| Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa |  |  |
| Cel zadania: Poprawa warunków życia mieszkańców |  |  |
| Lata | Fazy realizacji wniosku | Kwota i źródła finansowania |
| 2026 | Opracowanie dokumentacji projektowej | 0 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2027 | Zakończenie dokumentacji i budowa oświetlenia | 55 000 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Zdrowej - zlokalizowanego w okolicy wjazdu do SP107 |  |  |
| Jednostka realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa |  |  |
| Cel zadania: Poprawa warunków życia mieszkańców |  |  |
| Lata | Fazy realizacji wniosku | Kwota i źródła finansowania |
| 2023 | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej | 0 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2024 | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, realizacja zadania | 60 270 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |
| 2025 | Realizacja zadania | 199 007 zł – Środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały |

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała zostaje podjęta zgodnie z kompetencjami statutowymi Dzielnicy IV Prądnik Biały celem zapewnienia należytego i sprawnego wykonywania zadań publicznych.

Barbara Polna

Przewodnicząca Rady i Zarządu

Dzielnicy IV Prądnik Biały